大连水泥厂新增熟料堆棚网架工程

设计、施工招标文件

招标文件编号：DSJT2025-SC001

招标单位：大连水泥集团有限公司

日    期：2025年3月4日

一、投标须知

前    附     表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：大连水泥厂新增熟料堆棚网架工程 |
| 2 | 结构类型：钢结构（网架结构） |
| 3 | 建设规模：72米x 144米，边缘净标高10.8米（详见工艺图要求）； |
| 4 | 建设地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（大连市金州区七顶山街道金七路1号） |
| 5 | 建设单位：大连水泥集团有限公司 |
| 6 | 设计单位： |
| 7 | 招标范围：钢结构及彩钢板设计、制作、安装施工等 |
| 8 | 承包方式：包设计、包工、包料、包工期、包质量、包总价 |
| 9 | 质量标准：符合国家及行业现行标准 合格 |
| 10 | 工 期：合同签订后自开工之日起60天（日历天）（施工单位可自行填报） |
| 12 | 投标人资格：企业注册资金不低于1000万元，具有钢结构或轻钢网架专业承包贰级、钢结构设计乙级及其以上资质 |
| 13 | 投标有效期： 60天 |
| 14 | 投标保证金： 投标前缴纳投标保证金伍万元（2025年 3 月14 日 9 时前 ） |
| 15 | 投标预备会：如有，另行通知 |
| 16 | 工程预付款：合同价款的30% |
| 17 | 履约银行保函：合同价款的10% |
| 18 | 招标文件每份：500元（开标前提前电汇，现场不收现金） |
| 19 | 投标文件接收截止时间：2025年 3 月17 日 9 时 |
| 20 | 投标文件递交至：大连水泥厂中控楼二楼会议室 |
| 21 | 开标时间：2025年 3 月17 日 9 时 |
| 22 | 开标地点：同投标文件递交地，投标文件1正3付，1电子版，由投标人自行携带入场 |
| 23 | 评标办法：综合评价 |

招标联系人：杨洪业 1524551932   现场技术联系人：周涛 13842845309    传  真：0411-87881836

发包项目一览表

| 序号 | 单位工程名称 | 单位 | 数量 | 发包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连水泥厂新增熟料堆棚网架工程 | M2 | 10368 | 钢结构及彩钢瓦等设计、制作、安装等全部施工内容 |  |

二、总则

1、招标综合说明：大连水泥厂新增熟料堆棚网架工程设计、施工已具备施工条件，现通过招标方式择优选择施工队伍。

2、招标范围：钢结构及彩钢瓦等全部设计、制作、施工。

3、不管投标结果如何，投标单位应自行承担编制与递交投标文件期间所涉及的一切费用。

4、投标单位必须具有独立法人资格，应具备钢结构施工专业承包贰级、钢结构设计乙级及以上资质；企业注册资金不低于1000万元；所有投标单位必须持有企业施工资质证书、合法营业执照、安全生产许可证等有效证书。

5、投标单位不得弄虚作假以他人的名义投标，或者以其它方式串通投标、哄抬标价，一经发现，招标单位将取消投标人的投标资格，骗取中标者按废标处理。

三、招标文件的组成

1、本招标文件

2、投标预备会（如有）

3、补充通知、文件及答疑等

4、施工图纸、图纸会审纪要、说明等

5、国家现行相关施工验收规范

四、对投标人的要求

1、投标单位应在投标书中对招标文件提出的要求等做出明确的承诺。

2、投标单位的投标文件，如果实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

3、投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于24小时内以书面形式（包括传真、邮件等下同）向招标单位提出，招标单位将以补充通知的方式答复给所有获得招标文件的投标单位。补充通知作为投标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

4、 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可能酌情延长递交投标文件的截止日期。

5、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的任何推论、理解和结论概不负责。

6、投标人应对工程项目现场实施踏勘，以获取投标人所需的有关投标准备和签订合同的所有文件材料。踏勘的费用由投标人自行承担，招标人不统一组织现场勘查。经招标人允许，投标人及其代表方可进入现场实施踏勘。如投标人及其代表在实施踏勘时造成的任何人身伤害或财产毁损，投标人应承担由此引起的所有责任，招标人不承担任何责任。

投标人应根据现场实际情况投标报价，中标后不得以不了解现场实际情况为由要求调整综合单价。

# 五、投标报价说明

所报的综合单价和合价，应包括工程直接费、间接费、措施费、社会保险费、安全文明施工费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施期内的所有费用和风险、责任等各项应有费用。

本次招标不指定定额和计价办法，由投标单位根据自身技术装备、管理水平、市场预测以及资金条件情况自行组价报价。

招标项目技术要求

1.1项目名称：大连水泥厂新增熟料堆棚网架工程

1.2施工地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（大连市金州区七顶山街道金七路1号）

1.3施工范围：投标单位根据招标文件中提供的图纸对桩基上部位网架钢结构进行设计制作安装施工。网架顶部结构需满足光伏发电安装。

投标价格采用方式：

●依据投标方提供的施工图纸自行计算工程量并填报综合单价（提供综合单价组成项目明细单价），计算出总价作为评标依据。

●钢结构工程在竣工结算时钢结构的重量和彩钢板数量与合同约定量误差应控制在±1%（工厂加工的钢结构以进场过磅重量为准，在现场加工的构件及彩钢板以竣工图纸计算为准）。数量低于中标量1%以外部分按实扣减，高于中标量1%以外部分不予考虑。

●报价及结算规则

钢结构部分报价

1.1 钢网架工程：钢网架材料需选用鞍钢、首钢、宝钢三家中生产的钢材。钢网架涂层需采用氟碳漆。工程量包括：球节点、杆件等；单价组成包括：钢结构件的制作、运输、安装、除锈、探伤、油漆、脚手架等全部工作内容。综合单价采用单位：元/t。

1.2其它钢结构工程：钢构件需选用鞍钢、首钢、宝钢三家中生产的钢材。钢结构涂层需采用氟碳漆。工程量包括：钢平台、檩条、拉杆等除钢网架以外的所有钢构件；均按图示净尺寸计算（安装用的连接件如螺栓、垫铁等不计算） 单价组成包括：钢结构件的制作、运输、安装、除锈、探伤、油漆、脚手架等全部工作内容。综合单价采用单位：元/t。

1.3 彩色压型钢板工程（0.8mm厚）：屋面彩钢板采用鞍钢、首钢、宝钢三家中生产的国标W820型（角驰型），不设采光带，墙面彩钢板采用鞍钢、首钢、宝钢三家中生产的国标W840型，含采光带（2.5mm厚），彩板涂层需采用氟碳漆。工程量计算:均按图示铺挂单面（含采光带）计算(不扣除单个0.3m2以内孔洞面积，包角、包边 、窗台泛水、膨胀螺栓等不另增加)；综合单价包括：制作吊装、截料、运输、连接螺栓等全部工作内容。综合单价采用单位：元/m2。

三、有关说明

1、本工程实际结算时，按照施工图纸、设计变更、现场签证和本招标文件的计算规则计算工程量。

2、综合单价中应考虑合同工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、施工机具进出场、安拆等，设备及材料二次倒运、人工价差、材料价差、土石方类别变化、参考工程量的变化等其他各种因素造成的工程费用的增加或减少等。中标后中标单位应对综合单价承担以上风险责任，合同履行期内无论何种原因（经签证认可的除外）均不对综合单价进行调整；

3、各种材料的损耗不计入工程量，但均应包括在综合单价内；

六、工程量变化

凡是设计变更、现场签证或建设单位原因引起的工程量增减能与综合单价相匹配的，均套用综合单价；不能执行综合单价的按辽宁省预算定额（2017）版相关规定结算，材料调差以投标时的材料价格为准调整，无投标时材料价格的以发包人签证为准。

七、工程款支付：

1、工程预付款：合同签订完毕，承包人提交了银行履约保函后，发包人预付合同总价的30%给承包人作为工程备料款；

2、工程进度款：钢结构材料全部进场后付至合同总价的60%（含备料款）；

3、全部工程竣工，验收合格支付到实际完成量的90%（含已付款）；结算完毕，付至结算总价的95%。

4、工程质量保修金：结算价款的5%，保修期满一年，复验无质量问题一次性付清（无息）。工程交工时按国家规定签订工程质量保修书。

八、材料供应及价格

所有材料均由承包人自行采购，但必须有相应的出厂合格证、材质单及检验报告，进场时必须书面向甲方报检。甲方对乙方材料进行抽检（包括过磅称重），不合格材料发包人有权要求材料退场。加工厂制作加工的钢构件进场必须经甲方过磅称重，作为结算的重要依据之一。

九、投标文件

投标文件应包括以下内容

- 投标书

- 主要材料价格表

- 法定代表人资格证书（或其授权委托书）

- 施工组织设计

包括：⑴主要施工方法

⑵工程质量保证措施

⑶工期保证措施

⑷安全文明施工保证措施

⑸施工进度网络计划

⑹施工现场总平面布置图

⑺项目经理、技术负责人简历表

⑻主要施工管理人员组成情况表

⑼劳动力计划配置表

⑽主要投入的机械设备表

⑾安全作业施工技术方案

5、辅助资料（复印件加盖公章）

⑴营业执照、资质证书、安全生产许可证

⑵项目经理资格证书

⑶技术负责人资格证书

⑷企业近三年来的主要业绩

⑸资质预审文件格式中要求的其他内容

十、投标标书费

标书费500元（标书费售后不退），请于开标前电汇至以下账号（现场不收现金，请提前电汇）：

名称：大连水泥集团有限公司

开户银行：大连农业银行周水子支行

账号：34032001040000887

十一、履约银行保函

中标人应按规定向发包人提交在中国境内注册的银行出具的履约保函。为合同价款的10%，在工程验收合格，出具验收报告之日后30日内无息退还。

十二、投标文件的编制、递交

1、投标文件编制正本一份，副本3份，电子版1份，并明确写明“投标文件材料正本”和“投标文件材料副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、标书封口处应加盖公章，包封上应注明招标单位名称及工程名称、投标单位名称、地址、联系方式，并注明开标时间以前不得开封。

3、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人或委托代理人亲自签署并加盖法人公章和法人代表印签。如有修改应由法定代表人或其委托代理人亲自签署并加盖法人公章和法人代表印签。

4、如果未按上述要求编制的标书将被拒绝。

十三、开标

1、招标单位将按投标须知的前附表中规定的时间和地点举行开标会议，投标单位的法定代表人或其委托代理人应签名报到。

2、开标会议由招标单位主持，符合密封规定的标书将按投标单位签到顺序进行开标。

3、投标单位代表未按时参加开标会议、投标截止时间以后送达及未按规定编制的标书均为无效标书。无效标书将原封退还给投标单位。

4、招标单位当众宣布各投标单位的工期、质量、投标价格等主要内容。

5、投标单位的法定代表人或其委托代理人、投标文件中投报的项目经理、技术负责人以及造价员应到投标现场随时接受评委的询标。

十四、评标

1、开标后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、信息，都不应向投标单位或评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

3、评标委员会可以要求投标单位澄清其投标文件中的有关内容。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4、评标委员会对投标单位的投标报价、工期及保证措施、质量标准及保证措施、企业实力、社会信誉、现场领导及组织机构、施工组织设计、以往业绩等进行综合评价。

5、评标委员会在评标过程中，对其投标报价、材料价格等有疑问或为了达到在统一起跑线上竞争，在澄清后有可能进行二次报价，二次报价为最终报价。

十五、中标通知书

1、招标单位将以书面形式向中标单位发出中标通知书，中标单位法定代表人或委托代理人应在规定的时间、地点与招标单位代表签订施工合同。

2、不能按投标文件的承诺签订合同者， 招标单位有权收回中标通知书，没收投标保证金，并另选定其他投标单位中标。

3、对于未中标单位将在发包人发出中标通知书7天内（无息）退还其所缴纳的投标保证金。

十六、合同文本及主要条款

合同采用中华人民共和国建设部、国家行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201)文本

主要有关条款

1、工期：合同工期每拖延一天承包人支付1000元。

2、质量：符合国家及行业现行标准  合格。

3、安全：因承包人原因造成的一切安全事故均由承包人承担。

4、工期顺延：对7级以上地震、8级以上大风、每小时降雨量达100mm或连续3天不间断的降雨、雪等属于不可抗力，以及其它因素经发包人签证后工期相应顺延。

5、电费：由发包人提供电源，价格按发包人当月财务结算单价计算，由承包人承担费用，在工程付款时扣除。

6、中标人接到中标通知书3日内必须与工艺设计单位进行工艺接口，在合同签订后3日内完成接口，7日内完善设计并通过工艺审核，具备构件加工条件。在接到预付款一月内具备进场施工条件。

7、若中标人未经发包人同意更换项目经理或将工程转包、分包属于违约行为，应赔偿发包人合同总价的3%，并限期改正，否则发包人有权终止合同，并另选施工队伍由此发生的一切损失由承包人承担。

8、因承包人工程质量差、进度慢，并在规定期限内无明显改进迹象时，发包人有权要求承包人限期退场并承担由此引起的一切经济损失。

9、工程竣工验收合格后，承包人应按国家有关规定据实编制、报送竣工图纸、资料及竣工结算书资料一式二份。

十七  投标书及附件

投  标  书

招标单位:

一、根据已收到的大连水泥厂新增熟料堆棚网架工程工程招标文件，我方经考察现场和研究工程施工招标文件后，我方决定参加该工程的投标，我方愿以总价    万元（详见附表），承包该工程的设计、施工、竣工和保修，工程质量达到相应标准。并保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变该工程的综合单价和承包总价。

二、一旦我方中标，我方保证在项目开工后     日竣工并移交整个工程。

三、如果我方中标，我方将按规定提交      万元的银行履约担保。

四、我方完全同意招标文件的一切条款。

五、如果我方未中标，不要求招标方做任何解释。

投标单位：

法定代表人：（签字盖章）

（或委托代理人）

年    月   日

| 大连水泥厂新增熟料堆棚网架工程费用报价表（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1.1 | 钢网架 | t |  |  |  | 包括：杆件、螺栓球、螺栓、锥头、封板、支座 |
| 1.2 | 钢檩条 | t |  |  |  | 镀锌檩条 |
| 1.3 | 其它钢构 | t |  |  |  | 包括：除网架以外的钢构件 |
| 1.4 | 屋面彩钢板 | ㎡ |  |  |  | 国标W820型(角驰型） |
| 1.5 | 墙面彩钢板 | ㎡ |  |  |  | 国标W840型 |
| 1.6 | 墙面采光板 | ㎡ |  |  |  | 2.5mm厚FRP板 |
| 1.7 | 门 | ㎡ |  |  |  | PC快速门含安装及电缆电控部分 |
|  | 总 计 |  |  |  |  | 增值税 % |

投标书附件1

投标书附件2

主要材料价格表

单位：元

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆件 |  | t |  |  |
| 2 | 螺栓球 |  | t |  |  |
| 3 | C型钢 | 综合 | t |  |  |
| 4 | 方管 |  | t |  |  |
| 5 | 彩钢板 |  | M2 |  | 型号W840-0.8mm |
| 6 | 钢板 | 综合 | T |  |  |
| 7 | 型钢 | 综合 | t |  |  |
| 8 | 发包临时用人工 | 综合 | 工日 |  |  |

注：均为到施工现场裸价，含运输费、采管费等

授权委托书

本授权委托书声明：我系                   的法定代表人，现授权委托的          为我公司代理人，以本公司的名义参加                                  工程的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关事务的行为，均由我单位承担其法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

被委托人身份证

正、反面复印件

代理人：     性别：      年龄：      职务：

单位：                       部门：

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：   年   月   日

银行履约保函格式

银行履约保函

发包单位名称：

鉴于（下称“承包单位”）已保证按       （下称“建设单位”）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包单位履行本合同责任的保证金。

1. 本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币       元的责任，承包单位在履行合同中，由于资金、技术、质量、工期或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方书面提出要求得到上述金额内的任何付款时本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

3. 本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

4. 本银行进一步同意在你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

5. 本保函自开立之日起生效。履约保证金在竣工验收合格后30天内退还；但如果此时存在合同争议并且未能解决，那么履约保证金的有效期延长到上述争议最终解决且理赔完毕后。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字、盖章）

地址：

邮政编码：

日期： 2025年    月    日

十八、施工组织设计附表

# 企业一般情况表

| 申请人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

近三年以来完成的类似工程情况表（可附表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附:施工合同、中标通知书和竣工验收文件复印件

项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质级别 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工工程日期 |  |  | 工程质量 |  |

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工工程日期 |  |  | 工程质量 |  |

# 主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| - 项目主管 |  |  |  |  |
| - 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| - 项目经理 |  |  |  |  |
| - 项目副经理 |  |  |  |  |
| - 质量管理 |  |  |  |  |
| - 材料管理 |  |  |  |  |
| - 计划管理 |  |  |  |  |
| - 安全管理 |  |  |  |  |

主要施工机械设备表

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十九、 其他要求

1、根据发包方提供的施工图纸认真计算工程量，欢迎投标人进行现场实地踏勘，并与招标联系人接触，以获取进一步的详尽投标资料。

2、本次招标以钢网架结构施工为主，可以联合有相应资质的设计单位联合投标，但投标文件要附有其相应的资质文件及业绩。

3、投标时需提供电子版投标文件应包含设计图纸等。

资格预审需要资料

进驻大连水泥厂安全资质清单

投标前提供：

1.营业执照

2.资质证书

3.从事特种生产活动的安全生产许可证

4.主要负责人及安全生产管理人员具备与从事的业务相对应的安全培训资格证

5.特种（含特种设备）作业人员资格证

6.全员安全生产责任制

7.与承揽作业相关的安全管理规章制度、安全技术操作规程

2025年  3 月14 日 9 时前 将以上资料发送至516571553.@QQ.com

- 进场前提供：

8.与承揽作业相关的应急预案或现场处置方案

9.与承揽作业相关设备的检验报告，使用证

- 10.进场作业人员台账（并提供与名单相对应的特种(设备)作业资格证等证件复印件）

- 11.依法参加工伤保险的证明（或与工伤保险赔付额等额的意外伤害保险等证明）

- 12.劳保发放记录

- 13.企业用工合同复印件

- 14.人员（三级）安全教育档案（承包方进行）

- 15.工程合同复印件

- 16.安全技术方案（需交代组织设计、检修方案等内容，并进行风险辨识，制定风险管控措施）

- 17安全技术方案审批及交底表（发包方组织进行）

- 18.外来施工单位安全告知书（发包方组织进行）

- 19.承包商安全培训试卷（发包方组织进行）

- 20.相关方安全生产管理备案审核表（发包方组织进行）

- 21.安全生产管理协议（发包方组织进行）